Маленький подарок подрядчикам:
**РАЗЪЯСНЕНИЕ Союза инженеров-сметчиков:
О замене материалов по смете в процессе исполнения государственного (муниципального) контракта**

Если в процессе исполнения государственного (муниципального) контракта возникла необходимость замены материалов учтенных сметной документацией (в том числе сметными нормативами), Союз инженеров-сметчиков рекомендует руководствоваться СЛЕДУЮЩИМ:

1. Любая замена материалов не должна приводить к изменению состава и видов соответствующих работ по контракту.
2. Если технические и функциональные характеристики конкретных материалов установлены в технической части заявки, техническом задании в составе конкурсной документации, в том числе в форме «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках товара», то при замене таких материалов следует руководствоваться положениями ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе. А именно:
⁃ по согласованию заказчика с подрядчиком допускается замена на материалы, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
⁃ такое изменение оформляется путем подписания дополнительного соглашения к контракту (при согласии заказчика) и подлежит отражению в реестре контрактов.
⁃ замена материалов производится без изменения установленной цены контракта.
⁃ изменять условия контракта в части материалов, качество, а также технические и функциональные характеристики которых аналогичные или ухудшенные, недопустимо **(прим. Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 № Д28и-1402 и др.).**

3. По остальным материалам, входящим в состав соответствующих сметных норм по смете (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и разработанных на основе принципов усреднения, минимальной необходимости и достаточности, исполнитель работ (подрядчик) вправе самостоятельно определить их номенклатуру и количество исходя из технологии производства работ и производственных норм. При этом, сами принятые сметные нормы (расценки) по смете корректировке не подлежат.

Общий принцип - разделяем материалы, относящиеся к условиям контракта и технологические материалы, замена которых не меняет принципиально технологию и состав вида работ.

Также следует учесть, что если заказчик в документации о закупке установил технические и функциональные характеристики ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ по смете, то замена материалов возможна только с соблюдением положений ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе.
По мнению Союза инженеров-сметчиков это представляется излишним, а рекомендации для заказчиков приведены в разъяснении Союза "О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".

Президент Союза
П.В. Горячкин

Для справки:
Союз инженеров-сметчиков не наделен полномочием по официальному разъяснению положений нормативных правовых актов.
Разъяснения положений Федерального закона о контрактной системе, имеющее юридическую силу, вправе давать палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Интерпретация норм Федерального закона N 44-ФЗ, осуществляемая Союзом инженеров-сметчиков, является не официальным общеобязательным разъяснением, а позицией Союза по вопросам применения норм Закона N 44-ФЗ.
Следует отметить, что официальное разъяснение (по сути, толкование) представляет собой разновидность официального нормативного толкования норм права. Разъяснение нормы дается уполномоченным властным органом, ранее ее принявшим.

Наш Telegram-канал по вопросам ценообразования в строительстве Союза инженеров-сметчиков:
[https://t.me/soyzsmet](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsoyzsmet%3Ffbclid%3DIwAR15eYRlAIIyv6luS3-AN0YUJ5E8k1xKeca0i-fPe9BiQltCR3GNy5H10Fk&h=AT2-KTlT8gWfH9HcqRdmhDoWxYk9osT1kovVltYkmOp0qdEl3WYRXVV1xoJh2JjLnDpAt5hiKnr-hiZgTMT1QBNdn8RrTtbOXqw3bfEYsauaiMvWDPZ-f6zOqo122mGIMSll6XZWXqRRPWV9Ts41BxnB)
Новости и аналитика реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС Минстроя России, вопросы перехода на ресурсно-индексную и ресурсную модель определения стоимости строительства и многое другое...

Вопросы определения сметной стоимости строительства и расчетов за выполненные работы подробно рассмотрены в МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ (Автор - П.В. Горячкин), которое выпущено в качестве обновляемого приложения для стационарных и носимых устройств на базе операционных систем Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны).

Файлы Пособия, содержание, примеры и обновления:
[http://w.kccs.ru/posobie/](http://w.kccs.ru/posobie/?fbclid=IwAR20j3i1UJ27XSBERtHi5Uxb-eqNjiSs3RouW0lwU8NOl0EpFWdKxPg53X8)
Союз инженеров-сметчиков:
[http://www.kccs.ru](http://www.kccs.ru/?fbclid=IwAR2yQomhfA0qA-Ktda1-rsY_tDYWO0M-_f7CBZ9Acbp1IpLfC0F-nIGikbE)
192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96
тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73,
факс-автомат (812) 326-22-78,
E-mail: sales@rccs.spb.ru, souz@kccs.ru